LOGBOOK HARIAN
KERJA PRAKTIK (KP) SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

| Nama/NIM Mahasiswa 1 | Ahmad Faiz Zaenuddin / 2350081085 |
| --- | --- |
| Nama/NIM Mahasiswa 2 | Rifqi Fauzi Anwar / 2350081079 |
| Program Studi | Informatika |
| Tempat KP | Jln kolonel hj Sunarto Slawi RT 04 RW 02, desa Parakan Kec. Ciomas |
| Periode Pelaksanaan KP | 10 Agustus 2026 s.d 14 September 2026 |
| Pembimbing Akademik | Dr. Ridwan Ilyas, S.Kom., M.T. |
| Pembimbing Lapangan | Erik Prasetiyo |

LOGBOOK HARIAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK

Petunjuk: Logbook diisi setiap hari kegiatan KP dilaksanakan. Uraian kegiatan ditulis secara singkat dan jelas, sedangkan hasil/output diisi berdasarkan capaian pekerjaan pada hari tersebut. Logbook dapat diisi dengan diketik, dan jumlah baris pada tabel dapat disesuaikan dengan periode pelaksanaan KP masing-masing kelompok mahasiswa dengan menambah atau menghapus baris sesuai kebutuhan.

| No. | Hari/Tanggal | Uraian Kegiatan | Hasil/Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Senin, 10 Agustus 2026 | Mengikuti orientasi lingkungan kerja di Sumber PVC Outsole Tali Jepit dan mempelajari kebutuhan sistem informasi yang akan dibangun. Mengidentifikasi aktor utama sistem dan menyusun daftar kebutuhan fungsional serta non-fungsional. | Daftar aktor sistem (admin, hr, warehouse) terdefinisi: kebutuhan fungsional dan non-fungsional berhasil diidentifikasi. |
| 2 | Selasa, 11 Agustus 2026 | Menyusun use case diagram untuk tiga aktor utama dan merancang ERD awal yang mencakup sembilan entitas: karyawan, users, barang_pvcs, absensi, setting_gajis, komponen_gajis, barang_masuk, barang_keluar, dan notifikasi_stok. | Use case diagram dan ERD awal selesai: relasi antar entitas terdefinisi. |
| 3 | Rabu, 12 Agustus 2026 | Merancang struktur halaman dan alur navigasi untuk setiap role (admin, hr, warehouse) berdasarkan ERD yang telah disusun. Membuat wireframe halaman login, dashboard, dan modul utama sebagai acuan implementasi. | Rancangan navigasi per role dan wireframe modul utama selesai dan siap digunakan sebagai panduan implementasi. |
| 4 | Kamis, 13 Agustus 2026 | Menyiapkan environment pengembangan (Laravel 12, Inertia.js, Breeze, Spatie Permission) dan menjalankan seluruh migration batch-1 beserta DatabaseSeeder. Mengonfigurasi Vercel untuk deployment dan menyusun kerangka awal seluruh modul. | Lingkungan pengembangan berjalan: sepuluh tabel batch-1 termigrasi: data awal pengguna, role, dan produk tersedia. |
| 5 | Jumat, 14 Agustus 2026 | Menyesuaikan SumberPvcLayout.tsx dengan fitur sidebar responsif mobile, backdrop overlay, dan hamburger menu toggle untuk mendukung tampilan di layar kecil. | Layout responsif berjalan pada berbagai lebar layer: navigasi sidebar dapat dikontrol melalui tombol hamburger. |
| 6 | Selasa, 18 Agustus 2026 | Menguji alur login berbasis username pada halaman Login.tsx dan memperbaiki tampilan form autentikasi. Memverifikasi redirect ke dashboard yang sesuai untuk setiap role pengguna. | Autentikasi berbasis username berfungsi: setiap role diarahkan ke halaman dashboard yang sesuai. |
| 7 | Rabu, 19 Agustus 2026 | Mengembangkan form tambah dan edit karyawan pada Employees/Index.tsx dan KaryawanController, mencakup kolom nama, jabatan, tanggal masuk, dan kategori masa kerja (A atau B). | Fungsi tambah, ubah, dan hapus data karyawan berjalan: data tersimpan sesuai skema tabel karyawan. |
| 8 | Kamis, 20 Agustus 2026 | Mengimplementasikan pencatatan kehadiran harian pada Attendance/Index.tsx dan AbsensiController, meliputi jam masuk, jam keluar, durasi, dan penentuan status kehadiran secara otomatis. | Pencatatan kehadiran harian berfungsi: status kehadiran (Penuh, Setengah Hari, Jam Lebih, Lembur) dihitung otomatis berdasarkan durasi. |
| 9 | Jumat, 21 Agustus 2026 | Menyusun konfigurasi komponen gaji pada Payroll/Settings.tsx dan tampilan daftar slip gaji per periode pada Payroll/Index.tsx: mengintegrasikan PayrollCalculationService untuk kalkulasi gaji pokok, tunjangan, dan potongan. | Halaman pengaturan dan daftar slip gaji tersedia: kalkulasi gaji berdasarkan komponen berjalan. |
| 10 | Senin, 24 Agustus 2026 | Mengintegrasikan Payroll/Show.tsx untuk menampilkan detail slip gaji dan mengaktifkan ekspor slip PDF menggunakan dompdf. Melengkapi ReportController dan Reports/Index.tsx untuk laporan absensi PDF dan payroll Excel menggunakan phpspreadsheet. | Slip gaji ditampilkan secara lengkap: ekspor PDF slip gaji dan laporan Excel berhasil diunduh. |
| 11 | Rabu, 26 Agustus 2026 | Mengembangkan modul Stok Gudang pada Stock/Incoming.tsx dan Stock/Outgoing.tsx untuk transaksi barang masuk dan keluar: mengaktifkan notifikasi stok pada Stock/Notifications.tsx melalui StockService. | Transaksi barang masuk dan keluar berfungsi: notifikasi stok rendah aktif dan tampil pada halaman Notifications. |
| 12 | Kamis, 27 Agustus 2026 | Merapikan tampilan Dashboard.tsx dan menyesuaikan DashboardController agar menampilkan ringkasan stok dan data kehadiran yang relevan untuk setiap role. | Dashboard menampilkan ringkasan stok dan absensi sesuai role pengguna (admin, hr, warehouse). |
| 13 | Jumat, 28 Agustus 2026 | Menguji fungsionalitas modul autentikasi, karyawan, dan absensi secara menyeluruh: memperbaiki bug pada validasi form dan alur navigasi yang ditemukan saat pengujian. | Bug validasi form dan alur navigasi pada tiga modul diperbaiki: modul berjalan sesuai kebutuhan fungsional. |
| 14 | Senin, 31 Agustus 2026 | Menguji fungsionalitas modul penggajian dan stok serta memperbaiki bug yang ditemukan. Menyusun draft halaman Stock/Available.tsx untuk daftar stok tersedia dan Stock/WeeklyReport.tsx untuk laporan mingguan. | Bug pada modul penggajian dan stok diperbaiki: draft halaman stok tersedia dan laporan mingguan disusun. |
| 15 | Selasa, 1 September 2026 | Menyempurnakan halaman Users/Index.tsx untuk manajemen pengguna oleh admin. Menyusun draft Stock/Master.tsx dan komponen ProductVariantFields.tsx sebagai persiapan penambahan varian produk. | Halaman manajemen pengguna disempurnakan: draft master produk dan komponen varian produk siap dikembangkan lebih lanjut. |
| 16 | Rabu, 2 September 2026 | Merancang skema perubahan yang diperlukan untuk varian produk, absensi, penggajian, dan role berdasarkan masukan pembimbing lapangan. Merencanakan refaktor StockController dan mempersiapkan integrasi perubahan pada tahap berikutnya. | Rancangan skema perubahan terdokumentasi: komponen draft siap diintegrasikan pada implementasi berikutnya. |
| 17 | Kamis, 3 September 2026 | Menyempurnakan draft Stock/Available.tsx dengan rancangan filter stok tersedia dan Stock/WeeklyReport.tsx dengan struktur tabel laporan mingguan. Menguji komponen ProductVariantFields.tsx secara lokal sebelum integrasi. | Draft halaman stok tersedia dan laporan mingguan siap diintegrasikan: komponen varian produk berjalan pada lingkungan lokal. |
| 18 | Jumat, 4 September 2026 | Menjalankan migration batch-2 dan merefaktor StockController serta DashboardController untuk fokus ke barang jadi. Mengintegrasikan ProductVariantFields.tsx (10 warna jepit, outsole, boloni gunung), memperbarui AbsensiController (check-in/out dan jam WIB manual), serta PayrollCalculationService (kalkulasi shift x upah per jam). Mengintegrasikan Stock/Available.tsx, Stock/WeeklyReport.tsx, Stock/Master.tsx, ekspor stok Excel dan PDF, serta menambahkan DemoWorkforceSeeder. | Seluruh migration batch-2 berhasil dijalankan: varian produk, absensi, dan penggajian berjalan sesuai skema baru: halaman stok dan admin terintegrasi penuh. |
| 19 | Senin, 7 September 2026 | Menyempurnakan paginasi dan form pada Stock/Master.tsx: menguji fungsionalitas filter kategori dan tipe jepit pada Stock/Available.tsx serta laporan mingguan pada Stock/WeeklyReport.tsx. Memperbaiki tampilan form Stock/Outgoing.tsx dan tampilan color stock. | Paginasi master produk berfungsi: filter stok tersedia dan laporan mingguan berjalan: tampilan form Outgoing dan color stock diperbaiki. |
| 20 | Selasa, 8 September 2026 | Menguji fungsionalitas AbsensiController untuk check-in/out dan input jam WIB manual serta PayrollCalculationService untuk kalkulasi berdasarkan jumlah shift dan upah per jam. Memperbaiki bug kalkulasi dan validasi duplikat check-in. | Modul absensi dan penggajian batch-2 berjalan tanpa kesalahan: validasi duplikat check-in aktif. |
| 21 | Rabu, 9 September 2026 | Menguji fungsionalitas modul admin pada Users/Index.tsx (CRUD pengguna dan reset password) dan Stock/Master.tsx. Memverifikasi ekspor PDF absensi, Excel payroll, dan Excel stok melalui ReportController dan StockController. | Semua fitur admin berjalan sesuai hak akses: ekspor PDF dan Excel berhasil diunduh dengan data yang benar. |
| 22 | Kamis, 10 September 2026 | Melakukan uji lintas role (admin, hr, warehouse) secara menyeluruh dan memperbaiki bug paginasi serta ketidaksesuaian tampilan yang ditemukan. Mendiskusikan revisi akhir tampilan bersama pembimbing lapangan. | Semua modul berjalan sesuai hak akses tiap role: catatan revisi tampilan dari pembimbing lapangan diterapkan. |
| 23 | Jumat, 11 September 2026 | Menjalankan uji akhir seluruh modul dari login hingga ekspor laporan dan merapikan label navigasi serta tampilan antarmuka. Memverifikasi kelengkapan semua fitur bersama pembimbing lapangan. | Seluruh modul lulus uji akhir: tampilan antarmuka rapi dan konsisten di semua halaman. |
| 24 | Senin, 14 September 2026 | Menyusun dokumentasi sistem yang mencakup alur fitur per role dan panduan penggunaan. Melakukan evaluasi hasil KP bersama pembimbing lapangan dan menyelesaikan administrasi KP. | Dokumentasi sistem selesai: hasil kerja praktik dievaluasi dan diterima pembimbing lapangan. |

Tanggal 5 Oktober 2026

| Pembimbing Lapangan | Mahasiswa | Mahasiswa |
| --- | --- | --- |
| (................................................) | (................................................) | (................................................) |
| Erik Prasetiyo | Ahmad Faiz Zaenuddin | Rifqi Fauzi Anwar |

Mengetahui,

Pembimbing Akademik

(................................................)

Dr. Ridwan Ilyas, S.Kom., M.T.